Приложение № 2 к конкурсной документации

**Техническая спецификация закупаемых работ**

**«Капитальный ремонт здания Соколовской средней школы в с. Соколовка Кызылжарского района Северо-Казахстанской области»**

Согласно Постановления Правительства РК № 1656 от 23.10.2009 года для участия в данном электронном конкурсе допускаются потенциальные поставщики- организации, имеющие лицензии I и II категории, так как средняя школа с количеством мест свыше 250 учащихся **относится к технически сложным объектам**.

Объемыработ должны выполняться в строгом соответствии с требованиями проектно - сметной документации и заключения ДГВ «Севгорэкспертиза», а также СНиП, конструктивные решения должны отвечать требованиям надежности, максимального использования строительных материалов и конструкций, отвечающих экологическим, санитарным, противопожарным нормам.

Сроки выполнения работ:

1. Капитальный ремонт здания школы - до 15 октября 2013 г.,
2. Капитальный ремонт туалета с переходом - до 3 ноября 2013 г.

Особое внимание необходимо уделять применению высокоэффективных материалов.

Соблюдать технику безопасности при проведении работ.

Соблюдать правила пожарной безопасности.

В связи с тем, что строительные работы будут проводиться в период учебного года, с целью своевременного выполнения работ потенциальный поставщик обязан предоставить 3- х сменный график работ.

В связи с реализацией первого направления Программы Дорожная карта занятости 2020 «Обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства» **потенциальный поставщик обязан**, по паспорту Программы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2013 года №636 местные исполнительные органы в рамках реализации инфраструктурных проектов **обеспечить предоставление** до пятидесяти процентов создаваемых рабочих мест участникам Программы, проживающим в населенном пункте, где реализуется инфраструктурный проект (по направлениям центров занятости населения). Дополнительное привлечение трудовых ресурсов с использованием предложения на рынке труда допускается при условии письменного согласования с центром занятости населения. В связи с чем из предусмотренных 38-ми рабочих мест при капитальном ремонте здания средней школы с. Соколовка 19 рабочих мест будет предоставлено Аппаратом акима Соколовского сельского округа совместно с Центром занятости Кызылжарского района СКО.

Потенциальный поставщик гарантирует, что **материалы будут новыми**, **оборудование хорошего качества,** что работа будет выполнена без дефектов.

Потенциальный поставщик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами от всех видов ущерба, повреждения уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

Потенциальный поставщик предоставляет Заказчику график выполнения работ.

Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только Участки, санкционированные Заказчиком.

Потенциальный поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых потенциальным поставщиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя потенциального поставщика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы связанные с поставкой, обработкой, транспортировкой и простоем транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

Потенциальный поставщик содержит территорию Участка в чистоте, *обязан удалять* с *участка* весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.

Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию по видам выполняемых работ (согласно рекомендациям и нормам по эксплуатации), не менее 2 лет с даты подписания акта рабочей комиссии.

Руководитель Аюпов Б. Е.