Конкурстық құжаттамаға № 2 қосымша

«Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданы Соколовка с. Соколовка орта мектебінің ғимаратының күрделі жөндеу жұмыстары» сатылып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі

ҚР Үкіметінің 2009 ж. 23.10. № 1656 Қаулысына сәйкес осы электрондық конкурсқа қатысу үшін І және ІІ санатты лицензиялары бар әлеуетті өнім берушілерге рұқсат етіледі, себебі орта мектеп 250 оқушыдан асатын орын санымен техникалық күрделі нысанға жатады.

Жұмыстың көлемі жобалық-сметалық құжаттың талаптарына және «Севгосэкспертиза» ДГВ қортындысына қатаң сәйкестікте орындалады, сондай-ақ СНиП, сындарлы шешім сенімділік, құрылыс материалдары мен құрылымдардың максималды пайдалануына, экологиялық, санитарлық, өртке қарсы нормалары талаптарына жауап беруі тиіс.

Жұмыстың орындалу мерзімі:

- Мектеп ғимаратының күрделі жөндеу жұмысы – 2013 ж. 15 қазанына дейін

- Аралықпен дәретхананың күрделі жөндеу жұмысы – 2013 жылдың 3 қарашасына дейін

Жоғарытиімділікті материалдарды қолдануға ерекше көңіл бөлу керек.

Жұмысты жүргізген кезде техникалық қауіпсіздікті сақтау керек.

Осыған байланысты, құрылыс жұмыстары оқу жылының кезеңінде жүргізілетін болады, жұмыстарды уақтылы орындау мақсатында әлеуетті өнім беруші жұмпыстың 3 ауысымды кестесін ұсынуға міндетті.

Инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру аясында жергілікті атқарушы органдар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 19 маусымдағы № 636 қаулысымен бекітілген бағдарлама паспорты бойынша «Инфрақұрылым және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығын дамыту есебінен жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету» жұмыспен қамту Жол картасы 2020 Бағдарламасының бірінші бағытын жүзеге асыруға байланысты әлеуетті өнім беруші міндетті, инфрақұрылымдық жоба жүзеге асып жатқан елді мекенде тұратын, Бағдарлама қатысушыларына құрылушы жұмыс орындарының елу пайызына дейін ұсынуға міндетті (халықты жұмыспен қамту орталығының бағыты бойынша). Еңбек нарығында ұсыныс қолданумен еңбек ресурстарын қосымша тарту халықты жұмыспен қамту орталығының жазбаша келісіміның жағдайында рұқсат етіледі. Осыған байланысты Соколовка с. орта мектеп ғимаратына күрделі жөндеу жүргізу кезінде қарастырылған 38 жұмыс орнының 19 жұмыс орны СҚО Қызылжар ауданының жұмыспен қамту Орталығымен бірге Соколовка селолық округі әкімінің аппаратымен ұсынылады.

Әлеуетті өнім беруші материалдардың жаңа, құралдардың сапасының жақсы екеніне, жұмыстың ешбір кемістіксіз орындалатынына кепілдік береді.

Әлеуетті өнім беруші орындалған жұмыстардың және барлық материалдардың, құралдар, ресурстар және зиянның барлық түрлерінен бұзылу, жойылу, жауынға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлыққа және басқа

себептерге байланысты басқа да позициялардың қорғалуын қамтамасыз етуге міндетті.

Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушіге жұмыстардың орындалу кестесін ұсынады.

Төсемдер мен қатарларды сақтау үшін Тапсырыс берушімен рұқсат етілген Учаскелер ғана қолданылады.

Әлеуетті өнім беруші Нысанға жеткізілуге тиісті әлеуетті өнім берушімен жеткізілетін материалдар мен құралдардың сақталуына және жүк түсіруге, жеткізуге, транспортқа жауапкершілікті алады. Тасымалдаулар тек қана Әлеуетті өнім берушінің атынан жүзеге асырылады. Егшбір жағдайда Тапсырыс беруші тасымалдаумен, өңдеумен, транспорттаумен және көлік құралдарының тоқтауымен байланысты шығындарға жауапкершілік алмайды. Ешқандай тасымалдаулар Тапсырыс берушінің атына жіберілмеуі керек.

Әлеуетті өнім беруші Учаскені таза ұстауы керек, учаскені барлық құрылыс қоқыстарынан тазалауға және учаскені тез арада тәртіпке келтіруге міндетті.

Әлеуетті өнім беруші жұмыс комиссиясымен актіге қол қойған күннен 2 жылдан кем емес орындалған жұмыстардың түрлері бойынша кепілдік беруге міндетті (эксплуатация бойынша нұсқаулар мен нормаларға сәйкес).

Басшы                                                                      Б.Е. Аюпов